#  Российская Федерация ПРОЕКТ

Республика Хакасия

Алтайский район

Администрация Аршановского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. с. Аршаново № \_\_

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожно-уличной сети Аршановского сельсовета на 2016-2018 годы» |

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь ст. 9, 47 Устава муниципального образования Аршановский сельсовет,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожно-уличной сети Аршановского сельсовета на 2016-2018 годы» (приложение).

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

 Глава Аршановского сельсовета Н.А. Танбаев

Приложение к Постановлению

 администрации Аршановского

 сельсовета от \_\_\_\_\_\_ № \_\_\_

Муниципальная программа

 «Развитие дорожно-уличной сети Аршановского сельсовета

на 2016-2018 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие дорожно-уличной сети Аршановского сельсовета на 2016-2018 годы» |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;- Устав муниципального образования Аршановский сельсовет |
| Заказчик программы  | Администрация Аршановского сельсовета |
| Разработчик программы  | Администрация Аршановского сельсовета  |
| Цели и задачи программы | Основными целями Программы являются:- улучшение состояния дорожно-уличной сети; - снижение аварийности на дорогах села;Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие основные задачи:- внедрение передовых технологий при проведении капитального ремонта дорог;- эффективное использование техники при производстве работ |
| Этапы и сроки реализации программы | 2016-2018годы |
| Целевые индикаторы и показатели результативности | * Улучшение технико-экономических характеристик дорог, снижение аварийности на дорогах села, повышение надежности и комфортности сельских дорог
 |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет:в 2016-2018 годах – 37 тыс. рублей,Объем финансирования по годам:2016 год –10 тыс. рублей;2017год – 15 тыс. рублей;2018год – 12 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы  | 1.Повышение уровня жизни населения за счет формирования дорожной сети, соответствующейпотребностям населения и экономики Аршановского сельского поселения; сокращение транспортных издержек, улучшениекачества и снижение времени перевозок грузов ипассажиров автомобильным транспортом;обеспечение круглогодичного автотранс- портного сообщения с населенными пунктами2.Повышение безопасности дорожного движения сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них;3.Снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности поселения |
| Ответственный исполнитель за реализацию программ | Администрация Аршановского сельсовета; |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за ходом реализации целевой программы осуществляется Администрацией Аршановского сельсовета, в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством.Администрация Аршановского сельсовета несет ответственность за решение задач путем реализации программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов.Отчеты о выполнении целевой программы , включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются Администрацией Аршановского сельсовета. |

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Хорошее состояние дорожной сети - необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения.

Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения при сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также негативного влияния на окружающую среду.

Недостаточный уровень развития дорожной сети Аршановского сельсовета по сравнению с темпами роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию социально-экономического развития.

Отсутствие возможности у местного бюджета финансировать в полном объеме объекты дорожной сети является сдерживающим фактором развития экономики поселения и требует финансовой помощи за счет средств республиканского бюджета.

 Указанные проблемы обусловливают необходимость решения их программными методами.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

 Целями Программы являются:

 повышение уровня жизни населения за счет формирования сети внутрипоселковых дорог общего пользования, соответствующей потребностям населения и экономики Аршановского сельсовета;

 сокращение транспортных издержек, улучшение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом;

 обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения с населенными пунктами;

 повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них;

 снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду;

 формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности поселения посредством создания необходимой улично-дорожной инфраструктуры.

 Для достижения основных целей Программы необходимо решение следующих задач:

 проведение реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов дорожной сети Аршановского сельсовета;

 расширение сети сельских внутрипоселковых дорог с твердым покрытием, их ремонт и доведение транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований.

 Сроки реализации Программы - 2016 - 2018годы.

Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ,

ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

В Программе предусматривается реализация мероприятий, направленных на улучшение дорожно-уличной сети на территории Аршановского сельсовета из бюджета МО Аршановский сельсовет.

Перечень необходимых программных мероприятий с разбивкой предполагаемых сроков выполнения и потребности в финансировании по годам приведен в (Таблице 1) к Программе.

 Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Программные мероприятия | Объемы финансирования,(тыс. рублей) | Ответственный исполнитель за реализацию программы |  |
| 2016 | 2017 | 2018 | Ожидаемый результат от программных мероприятий |
| 1.  | Паспортизация дорог местного значения | 5 | 7 | 5 | Администрация Аршановского сельсовета | Приведение в соответствие, оформление права муниципальной собственности |
| 2. | Приобретение дорожных знаков | 3 | 5 | 5 | Администрация Аршановского сельсовета | Улучшение безопасности дорожной обстановки |
| 3. | Ямочный ремонт и подсыпка | 2 | 3 | 2 | Администрация Аршановского сельсовета | Исключение аварийных ситуаций |
|  | Итого | 10 | 15 | 12 |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Раздел 4. **Обоснование ресурсного обеспечения**

Объем финансирования Программы из бюджета муниципального образования составляет:

всего – 37 тыс. рублей

в том числе по годам:

2016 год –10 тыс. рублей;

2017год – 15 тыс. рублей;

2018 год- 12 тыс. рублей.

Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

 Заказчиком Программы является Администрация Аршановского сельсовета.

Администрация Аршановского сельсовета осуществляет:

 контроль за ходом реализации Программы, эффективным и целевым использованием областных бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы;

 формирование плана реализации мероприятий Программы на очередной финансовый год;

 подготовку предложений по корректировке Программы в соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического развития Аршановского сельсовета, ускорению или приостановке реализации отдельных мероприятий;

 информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы, мониторинг хода выполнения мероприятий Программы и подготовку один раз в полугодие отчета о реализации Программы, представляемого в Совет депутатов Аршановского сельсовета.

 Исполнители Программы – администрация Аршановского сельсовета осуществляет:

 контроль за выполнением мероприятий Программы, эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы;

 финансирование мероприятий Программы из местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой;

 разработку и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации;

 подготовку предложений в перечень объектов ремонта и реконструкции улично-дорожной сети муниципального образования на очередной финансовый год, обоснований для отбора первоочередных объектов, финансируемых в рамках Программы в очередном финансовом году;

 мониторинг хода реализации мероприятий Программы и информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы;

 подготовку в установленные сроки ежемесячных, ежеквартальных и ежегодных отчетов о ходе реализации Программы и представление их в Администрацию Аршановского сельсовета.

Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Приоритет в оценке эффективности Программы отдается показателям общественной (социально-экономической) эффективности, поскольку она позволяет наиболее полно оценить последствия от реализации программных мероприятий.

 Результаты реализации Программы окажут значительное позитивное влияние не только на решение проблем в сфере транспорта, но и на развитие смежных отраслей экономики (сельское хозяйство, строительство, перерабатывающая промышленность, сфера услуг), а также на происходящие в поселении социальные процессы и в конечном итоге на макроэкономические показатели, что обусловлено мультипликативным эффектом от реализации программных мероприятий.

 Выполнение намеченных Программой  [мероприятий](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3.%20%D0%BF%D1%80%D0%B3%D1%80..doc#sub_1007#sub_1007) позволит:

 повысить уровень безопасности дорожного движения;

 уменьшить зону негативного влияния автомобильных дорог на здоровье населения и придорожные экосистемы;

 расширить сеть и улучшить состояние автомобильных дорог с твердым покрытием, связывающих сельские населенные пункты, улучшить условия и качество социального обслуживания населения.

 Создание в Аршановском сельском поселении необходимой улично-дорожной инфраструктуры обеспечит благоприятные условия для привлечения инвестиций и станет основой для дальнейшего развития экономики поселения, увеличения доходов местного бюджета и получения средств для решения социальных проблем.

 Реализация Программы позволит решить важнейшие социально-экономические задачи: повышение уровня жизни населения, улучшение условий проживания, повышение экономической самостоятельности муниципальных образований, закрепление кадров в сельской местности ;

 повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

 активизация экономической деятельности, содействие освоению новых территорий и ресурсов, расширение рынков сбыта продукции;

 снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

 улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения, проживающего в сельской местности, за счет строительства подъездов к сельским населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием;

 создание новых рабочих мест.

В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы.