

Российская Федерация

Республика Хакасия

Совет депутатов

Аршановского сельсовета

Алтайского района Республики Хакасия

РЕШЕНИЕ

25.03.2015 г. с. Аршаново № 14

О мероприятиях по проведению

благоустройства на территории

Аршановского сельсовета

В соответствии с пунктом 19 статьи 9 Устава муниципального образования Аршановский сельсовет, Совет депутатов Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия РЕШИЛ:

Объявить 2-хмесячник по благоустройству на территории муниципального образования Аршановский сельсовет с 1 апреля 2015 г. по 1 июня 2015 г.

1. Наведение должного порядка возле приусадебных участков, на территориях муниципальных учреждений, сбор и вывоз твёрдо-бытовых отходов и мусора, озеленение: посадка кустарников, цветов.

2. Утвердить план мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Аршановского сельсовета согласно приложению № 1.

3. Утвердить состав комиссии по выполнению мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Аршановского сельсовета согласно приложению № 2.

Глава Аршановского сельсовета Н.А. Танбаев

Алтайского района Республики Хакасия

Приложение № 1 к решению

Совета депутатов Аршановского сельсовета

от 25.03.2015г. №14

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на

территории Аршановского сельсовета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные лица |
| **I этап** | | | |
| 1 | Приведение в надлежащее состояние памятника | до 05.05.2015 | Администрация Аршановского сельсовета |
| 2 | Санитарная уборка кладбищ | с 01.04. до 20.04.2015 | Администрация Аршановского сельсовета |
| 3 | Уборка улиц от мусора  «Чистый четверг», организация субботников | до 01.06.2015 | Доскожаева Н.Д.-ул.Мира,  Жаткина Т.А.-ул.Конгарова,  Киштеева З.С.-ул.Сунчугашева,  Сагалакова А.Е.-ул.Килижекова,  Сарлина А.Н.-ул.Степная,  Бурнакова А.А.-ул.Победа,  Сагалакова С.А. Уксеков А.Г.-ул.Ленина,  Аршанова А.Е.-ул.Чертыгашева,  Киштеева З.С.-ул.Геологическая. |
| 4 | Проведение санитарной обрезки деревьев и кустарников | до 01.06.2015 | Администрация Аршановского сельсовета |
| 5 | Посадка деревьев и кустарников | до 01.06.2015 | Администрация Аршановского сельсовета, жители села |
| 6 | Подготовка клумб и посадка цветов | с 01.05.до 05.06.2015 | Руководители учреждений и организаций Киштеева З.С.-директор МУК Аршановский СДК,  Сыргашева Е.Н.-директор МУК Аршановской сельской библиотеки |
| 7 | Ликвидация несанкционированных свалок | до 17.08.2015 | Администрация Аршановского сельсовета |
| **II этап** | | | |
| 8 | Посадка цветов | до 20.06.2015 | Администрация Аршановского сельсовета,  Киштеева З.С.-директор МУК Аршановский СДК,  Сыргашева Е.Н.-директор МУК Аршановской сельской библиотеки |
| 9 | Ликвидация очагов дикорастущей конопли и сорняков | до 15.08.2015 | Администрация Аршановского сельсовета, УУП |
| 10 | Вывоз бытового мусора | до 17.08.2015 | Администрация Аршановского сельсовета |

Глава Аршановского сельсовета Н.А. Танбаев

Алтайского района Республики Хакасия

Приложение № 2 к решению

Совета депутатов Аршановского сельсовета

от 25.03.2015г. №14

СОСТАВ

комиссии по выполнению мероприятий по озеленению, благоустройству и ведению санитарного порядка в населенных пунктах муниципального образования Аршановский сельсовет

Танбаев Н.А.-Глава Аршановского сельсовета

Подкопаев Ю.А. – руководитель МУП «Тепло»;

Киштеева З.С. – директор МБУК Аршановский СДК;

Доскожаева Н.Д. – директор Сартыковского СДК;

Карачаков В.И.. – председатель Общества инвалидов

Каштанова Н.Е.- председатель Совета ветеранов

Бурнакова А.А.-председатель Женсовета

Кыштымова Е.Г.- председатель Совета молодежи

Депутаты Совета