

Российская Федерация

Республика Хакасия

Совет депутатов

Аршановского сельсовета

Алтайского района Республики Хакасия

РЕШЕНИЕ

25.03.2022 г. с. Аршаново №118

О мероприятиях по проведению

благоустройства на территории

Аршановского сельсовета

В соответствии с пунктом 19 статьи 9 Устава муниципального образования Аршановский сельсовет, Совет депутатов Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия РЕШИЛ:

1. Организовать в период с 01 апреля до 01 октября 2022 года проведение мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории населенных пунктов Аршановского сельсовета.

2. Утвердить план мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Аршановского сельсовета в 2022 году согласно приложению № 1.

3. Провести с 15 апреля по 15 мая 2022 года месячник по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории населенных пунктов Аршановского сельсовета.

4.Организовать 16 апреля и 17 сентября 2022 года всеобщие субботники по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов Аршановского сельсовета.

5. Утвердить состав комиссии по выполнению мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Аршановского сельсовета согласно приложению № 2.

Глава Аршановского сельсовета Л.Н.Сыргашев

Алтайского района Республики Хакасия

Приложение 1 к решению

Совета депутатов Аршановского сельсовета

от 25.03.2022 № 118

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на

территории Аршановского сельсовета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные лица |
| **I этап** | | | |
| 1 | Приведение в надлежащее состояние памятника | до 05.05.2022 | Администрация Аршановского сельсовета |
| 2 | Санитарная уборка кладбищ | До 25.04.2022 | Администрация Аршановского сельсовета |
| 3 | Уборка улиц от мусора, организация субботников | С 12 апреля по 12 мая 2022 года | Тохтобин В.И., Райков Р.Б.-ул.Мира,  Котожеков А.Р.-ул.Конгарова, ул. Чертыгашева,  Котожеков Г.И.-ул.Сунчугашева,Геологическая,  Сагояков В.В.-ул.Ленина, ул.Килижекова,  Идигешев О.Г.-ул.Степная,  Подкопаев И.И.-ул.Победа, ул.Сахалин,  Мистрякова О.М. -ул.Ленина, Боргоякова Ю.Н.-ул.Конгарова |
| 4 | Проведение санитарной обрезки деревьев и кустарников | до 01.06.2022 | Администрация Аршановского сельсовета |
| 5 | Посадка деревьев и кустарников | до 01.06.2022 | Администрация Аршановского сельсовета, жители села |
| 6 | Подготовка клумб и посадка цветов | До 10.06.2022г. | Руководители учреждений и организаций всех форм собственности |
| 7 | Ликвидация несанкционированных свалок | ежедекадно | Администрация Аршановского сельсовета |
| **II этап** | | | |
| 8 | Ремонт уличного освещения, дорожного полотна | До 20.08.2022г. | Администрация Аршановского сельсовета |
| 9 | Ликвидация очагов дикорастущей конопли и сорняков | до 15.08.2022 | Администрация Аршановского сельсовета, УУП |
| 10 | Вывоз бытового мусора | до 17.08.2022 | Администрация Аршановского сельсовета |

Приложение 2 к решению

Совета депутатов Аршановского сельсовета

от 25.03.2022 № 118

СОСТАВ

комиссии по выполнению мероприятий по озеленению, благоустройству и ведению санитарного порядка в населенных пунктах муниципального образования Аршановский сельсовет

Сыргашев Л.Н.-Глава Аршановского сельсовета

Подкопаев А.Ю. – руководитель МКП «Тепло»;

Сергеева Н.Ю. – директор МБУК Аршановский СДК;

Пиримова Т.Ф. – заведующая Сартыковским СДК;

Саражакова В.Ф. – председатель Общества инвалидов

Каштанова Н.Е.-председатель Совета ветеранов.

Конгарова В.Т.- руководитель ТОС «Аршан чирi»

Подкопаева А.А.- председатель женсовета

Китрилюк Р.Г.- и.о.директора Сартыковской начальной школы-сад

Депутаты Совета депутатов Аршановского сельсовета