Российская Федерация

Республика Хакасия

Алтайский район

Администрация Аршановского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 № 43

 28.04.2018г. с. Аршаново

О подготовке к ОЗП

на 2018-2019 годы

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 9 Устава муниципального образования Аршановский сельсовет, в целях своевременной и качественной подготовки объектов ЖКХ к ОЗП на 2018-2019гг., администрация Аршановского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по мониторингу выполнения мероприятий по подготовке объектов коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования Аршановский сельсовет к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов и утвердить ее состав (Приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке к ОЗП на 2018-2019 годы (Приложение 2).

3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Аршановского сельсовета Н.А. Танбаев

Приложение 1

 к постановлению администрации

Аршановского сельсовета

 от 28.04.2018 г. № 43

СОСТАВ

комиссии по мониторингу выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования Аршановский сельсовет к работе в осенне-зимний период

2018-2019 годов

Танбаев - Глава Аршановского сельсовета

Николай Александрович

Колумаев - Руководитель МУП «Тепло»

Александр Георгиевич

Члены комиссии:

Подкопаев - мастер котельной МУП «Тепло»

Юрий Антонович

Котожекова - главный бухгалтер Администрации

Карина Викторовна Аршановского сельсовета

Аева

Валентина Николаевна - директор МБОУ Аршановская СШ

 (по согласованию)

Киштеева - директор МБУК Аршановский СДК

Зинаида Самуиловна (по согласованию)

Приложение 2

 к постановлению администрации

Аршановского сельсовета

 от 28.04.2018 г. № 43

План мероприятий по подготовке к ОЗП на 2018-2019годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Ремонтные работы |  Срокисполнен. | Исполнение |
| 1 | Провести обслуживание электронасосов: протяжка анкерных болтов, замена сальниковой набивки. Протяжка соединительных наконечников электропроводов на электродвигателях и пускателях. | ежемесячно |  |
| 2 | Провести дефектовку всех задвижек в колодцах теплотрассы, дефектовку котлов № 1,2,3,4. Провести профилактический ремонт дымососов.  | май |  |
| 3 | Ремонт котла № 4 (КВр -0.8- плановый: заменить огнеупорные кирпичи вместе установки колосников). | май |  |
| 4 | Заменить колосники | июнь |  |
| 5 | Приобрести задвижки чугунные 30ч 65р d100-3 шт, 30ч 65р d80-1 шт, 30ч 65р d50-2 шт, затвор поворотный дисковый: Ду-100-2 шт, Ду-80-2 шт, Ду-50-2шт,фланцы: 1-100-10 -8 шт, 1-80-10 -6 шт, 1-50-10 -6 шт. | апрель |  |
| 6 | Провести гидравлические испытания тепловых энергоустановок, теплотрассы – до садика, школы, СДК, сельсовета. | май |  |
| 7 | Промывка системы отопления, котлоагрегатов, теплотрассы. | июнь |  |
| 8 | Провести косметический ремонт котельной | август |  |
| 9 | Провести дефектовку запорной арматуры в колодцах водопровода.  | июнь |  |
| 10 | Ремонт сетевого насоса в кол-ве 2 шт | июль |  |
| 11 | Ремонт вентиляционной системы котельной. | июль |  |
| 12 | Ремонт водонапорной башни. Устранение потеков у основания башни | июль, август |  |
| 13 | Ремонт сетевого насоса №1 и №2, приобретение перегонного насоса | июнь |  |
| 14 | Замена котла №1 | июнь |  |
| 15 | Замена теплотрассы от котельной до ТК (дополнит.) в сторону дет. сада 190 м.  | июль |  |
| 16 | Прокладка теплотрассы: дет.сад - пожарное депо -сельсовет | август |  |