

Российская Федерация

Республика Хакасия

Совет депутатов

Аршановского сельсовета

Алтайского района Республики Хакасия

РЕШЕНИЕ

22.03.2019 г. с. Аршаново № 226

О мероприятиях по проведению

благоустройства на территории

Аршановского сельсовета

В соответствии с пунктом 19 статьи 9 Устава муниципального образования Аршановский сельсовет, Совет депутатов Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия РЕШИЛ:

1. Организовать в период с 18.04.2019г. до 01 октября 2019 года проведение мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории населенных пунктов Аршановского сельсовета.

2. Утвердить план мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Аршановского сельсовета согласно приложению № 1.

3. Утвердить состав комиссии по выполнению мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Аршановского сельсовета согласно приложению № 2.

И.о.Главы Аршановского сельсовета О.В. Нарылкова

Алтайского района Республики Хакасия

Приложение 1 к решению

Совета депутатов Аршановского сельсовета

от 22.03.2019г. № 226

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на

территории Аршановского сельсовета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные лица |
| **I этап** | | | |
| 1 | Приведение в надлежащее состояние памятника | до 05.05.2019 | Администрация Аршановского сельсовета |
| 2 | Санитарная уборка кладбищ | До 25.04.2019 | Администрация Аршановского сельсовета |
| 3 | Уборка улиц от мусора  «Чистый четверг», организация субботников | до 01.06.2019 | Доскожаева Н.Д.Кирилюк Р.Г.-ул.Мира,  Котожеков А.Р.-ул.Конгарова,  Киштеева З.С.-ул.Сунчугашева,Геологическая,  Топоева К.М.-ул.Ленина,  Идигешев О.Г.-ул.Степная,  Котожеков Г.И.-ул.Победа,  Мистрякова О.М. -ул.Ленина,  Каштанова Н.Е.-ул.Чертыгашева, |
| 4 | Проведение санитарной обрезки деревьев и кустарников | до 01.06.2019 | Администрация Аршановского сельсовета |
| 5 | Посадка деревьев и кустарников | до 01.06.2019 | Администрация Аршановского сельсовета, жители села |
| 6 | Подготовка клумб и посадка цветов | До 10.06.2019г. | Руководители учреждений и организаций всех форм собственности |
| 7 | Ликвидация несанкционированных свалок | ежедекадно | Администрация Аршановского сельсовета |
| **II этап** | | | |
| 8 | Ремонт уличного освещения, дорожного полотна | До 20.08.2019г. | Администрация Аршановского сельсовета |
| 9 | Ликвидация очагов дикорастущей конопли и сорняков | до 15.08.2019 | Администрация Аршановского сельсовета, УУП |
| 10 | Вывоз бытового мусора | до 17.08.2017 | Администрация Аршановского сельсовета |

Приложение 2 к решению

Совета депутатов Аршановского сельсовета

от 18.04.2019г. № 174

СОСТАВ

комиссии по выполнению мероприятий по озеленению, благоустройству и ведению санитарного порядка в населенных пунктах муниципального образования Аршановский сельсовет

Танбаев Н.А.-Глава Аршановского сельсовета

Котожеков А.Р. – руководитель МУП «Тепло»;

Киштеева З.С. – директор МБУК Аршановский СДК;

Пиримова Т.Ф. – заведующая Сартыковским СДК;

Карачаков В.И.. – председатель Общества инвалидов

Бурнакова А.А.-председатель Женсовета. Руководитель ТОС «Аршан чирi»

Кыштымова Е.Г.- председатель Совета молодежи

Кирилюк Р.Г.- директор Сартыковской начальной школы-сад

Депутаты Совета депутатов Аршановского сельсовета