ПРОЕКТ



Российская Федерация

Республика Хакасия

Совет депутатов

Аршановского сельсовета

Алтайского района Республики Хакасия

РЕШЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. с. Аршаново № \_\_\_

О мероприятиях по проведению

благоустройства на территории

Аршановского сельсовета

 В соответствии с пунктом 19 статьи 9 Устава муниципального образования Аршановский сельсовет, Совет депутатов Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия РЕШИЛ:

 1. Организовать в период с 13.04.2020г. до 01 октября 2020 года проведение мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории населенных пунктов Аршановского сельсовета.

2. Утвердить план мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Аршановского сельсовета в 2020 году согласно приложению № 1.

3. Провести с 13 апреля по 13 мая 2020 года месячник по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории населенных пунктов Аршановского сельсовета.

4.Организовать 17 апреля и 18 сентября 2020 года всеобщие субботники по санитарной очистке и благоустройству территории населенных пунктов Аршановского сельсовета.

5. Утвердить состав комиссии по выполнению мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Аршановского сельсовета согласно приложению № 2.

Глава Аршановского сельсовета Н.А. Танбаев

Алтайского района Республики Хакасия

Приложение 1 к решению

 Совета депутатов Аршановского сельсовета

от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на

территории Аршановского сельсовета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные лица |
| **I этап** |
| 1 | Приведение в надлежащее состояние памятника | до 05.05.2020 | Администрация Аршановского сельсовета |
| 2 | Санитарная уборка кладбищ | До 25.04.2020 | Администрация Аршановского сельсовета |
| 3 | Уборка улиц от мусора, организация субботников | С 13 апреля по 13 мая 2020 года | Доскожаева Н.Д.Кирилюк Р.Г.-ул.Мира, Котожеков А.Р.-ул.Конгарова,Киштеева З.С.-ул.Сунчугашева,Геологическая,Топоева К.М.-ул.Ленина,Идигешев О.Г.-ул.Степная,Котожеков Г.И.-ул.Победа,Мистрякова О.М. -ул.Ленина,Каштанова Н.Е.-ул.Чертыгашева, |
| 4 | Проведение санитарной обрезки деревьев и кустарников | до 01.06.2020 | Администрация Аршановского сельсовета |
| 5 | Посадка деревьев и кустарников | до 01.06.2020 | Администрация Аршановского сельсовета, жители села |
| 6 | Подготовка клумб и посадка цветов | До 10.06.2020г. | Руководители учреждений и организаций всех форм собственности |
| 7 | Ликвидация несанкционированных свалок | ежедекадно | Администрация Аршановского сельсовета |
| **II этап** |
| 8 | Ремонт уличного освещения, дорожного полотна | До 20.08.2020г. | Администрация Аршановского сельсовета |
| 9 | Ликвидация очагов дикорастущей конопли и сорняков | до 15.08.2020 | Администрация Аршановского сельсовета, УУП |
| 10 | Вывоз бытового мусора | до 17.08.2017 | Администрация Аршановского сельсовета |

 Приложение 2 к решению

 Совета депутатов Аршановского сельсовета

от \_\_\_\_\_\_2020г. № \_\_

СОСТАВ

комиссии по выполнению мероприятий по озеленению, благоустройству и ведению санитарного порядка в населенных пунктах муниципального образования Аршановский сельсовет

Танбаев Н.А.-Глава Аршановского сельсовета

Котожеков А.Р. – руководитель МКП «Тепло»;

Киштеева З.С. – директор МБУК Аршановский СДК;

Пиримова Т.Ф. – заведующая Сартыковским СДК;

Карачаков В.И.. – председатель Общества инвалидов

Бурнакова А.А.-председатель Совета ветеранов.

Конгарова В.Т.- руководитель ТОС «Аршан чирi»

Аршанова Л.Ф..- председатель женсовета

Кирилюк Р.Г.- директор Сартыковской начальной школы-сад

Депутаты Совета депутатов Аршановского сельсовета