**проект**

****

Российская Федерация

Республика Хакасия

Совет депутатов

Аршановского сельсовета

Алтайского района Республики Хакасия

РЕШЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_2022г. с. Аршаново № \_\_\_

|  |
| --- |
| О ходе реализации программы «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия на 2020-2025 годы и на период до 2030 года»  за 2021 год |

Заслушав и обсудив информацию Главы Аршановского сельсовета о ходе реализации программы «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия на 2020-2025 годы и на период до 2030 года» за 2021 год, в соответствии со ст.29 Устава муниципального образования Аршановский сельсовет, Совет депутатов Аршановского сельсовета

РЕШИЛ:

1.Информацию о ходе реализации программы «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия на 2020-2025 годы и на период до 2030 года» за 2021 год принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать администрации Аршановского сельсовета направить свою работу на выполнение программы «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия на 2020-2025 годы и на период до 2030 года».

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Аршановского сельсовета по бюджету, финансам и экономической политике (Мокина И.Г.).

4. Настоящее решение вступает в силу после его принятия.

И.о.Главы Аршановского сельсовета О.В.Нарылкова

Приложение к решению

Совета депутатов Аршановского сельсовета

от \_\_\_\_2022 №\_\_

ОТЧЕТ

о ходе реализации программы

«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия на 2020-2025 годы и на период до 2030 года»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятий | За период реализации с 2019 по 2021 годы | | В том числе по годам | | | | | | | | | | Результаты от программных мероприятий |
| план | факт | 2021г. | | 2022г. | | | | 2023г. | | | |
| план | факт | план | | факт | | план | | факт | |
| 1 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2991,3 | 2991,3 | 2991,3 | 2991,3 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2 | Капитальный и текущий ремонт системы тепло/водоснабжения здания сельсовета | 2547,7 | 2547,7 | 2547,7 | 2547,7 | |  | |  | |  | |  |  |
| 3 | Покраска дымовой трубы | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | |  | |  | |  | |  |  |
| 4 | Водоснабжения жителям МО Аршановский сельсовет, находящиеся в трудной жизненной ситуации в связи с эпидемией коронавируса | 375,7 | 375,7 | 375,7 | 375,7 | |  | |  | |  | |  |  |
| 5 | Разработка ПСД на строительство гаража | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | |  | |  | |  | |  |  |
| 6 | Установка видеонаблюдения на территории водозабора в с. Аршаново | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | |  | |  | |  | |  |  |
| 7 | Капитальный и текущий ремонт ограждения на водозаборах с. Аршаново и а. Сартыков | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | |  | |  | |  | |  |  |