Российская Федерация

Республика Хакасия

Совет депутатов

Аршановского сельсовета

Алтайского района Республики Хакасия

РЕШЕНИЕ

29.03.2017 г.                                           с. Аршаново	№ 109

О мероприятиях по проведению

благоустройства на  территории

Аршановского сельсовета

В соответствии с пунктом 19 статьи 9 Устава муниципального образования Аршановский сельсовет, Совет депутатов Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия РЕШИЛ:

Объявить 2-хмесячник по благоустройству на территории муниципального образования Аршановский сельсовет с 1 апреля 2017 г. по 1 июня 2017 г.

1. Наведение должного порядка возле приусадебных участков, на территориях муниципальных учреждений, сбор и вывоз твёрдо-бытовых отходов и мусора, озеленение: посадка кустарников, цветов.

2. Утвердить план мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Аршановского сельсовета согласно приложению № 1.

3. Утвердить состав комиссии по выполнению мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Аршановского сельсовета согласно приложению № 2.

Глава Аршановского сельсовета                                                         Н.А. Танбаев

Алтайского района Республики Хакасия

Приложение № 1 к решению

Совета депутатов Аршановского сельсовета

от 29.03.2017г. № 109

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на

территории Аршановского сельсовета

| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| I этап |  |  |  |
| 1 | Приведение в надлежащее состояние памятника | до 05.05.2017 | Администрация Аршановского сельсовета |
| 2 | Санитарная уборка кладбищ | с 01.04. до 20.04.2017 | Администрация Аршановского сельсовета |
| 3 | Уборка улиц от мусора «Чистый четверг», организация субботников | до 01.06.2017 | Доскожаева Н.Д.Кирилюк Р.Г.-ул.Мира, Котожеков А.Р.-ул.Конгарова, Киштеева З.С.-ул.Сунчугашева,Геологическая, Топоева К.М.-ул.Ленина, Идигешев О.Г.-ул.Степная, Котожеков Г.И.-ул.Победа, Мистрыякова О.М. Бочегурова Е.А.-ул.Ленина, Аршанова А.Е.-ул.Чертыгашева, Киштеева З.С.-ул.Геологическая. |
| 4 | Проведение санитарной обрезки деревьев и кустарников | до 01.06.2017 | Администрация Аршановского сельсовета |
| 5 | Посадка деревьев и кустарников | до 01.06.2017 | Администрация Аршановского сельсовета, жители села |
| 6 | Подготовка клумб и посадка цветов | с 01.05.до 05.06.2017 | Руководители учреждений и организаций Киштеева З.С.-директор МУК Аршановский СДК, Сыргашева Е.Н.-директор МУК Аршановской сельской библиотеки |
| 7 | Ликвидация несанкционированных свалок | до 17.08.2017 | Администрация Аршановского сельсовета |
| II этап |  |  |  |
| 8 | Посадка цветов | до 20.06.2017 | Администрация Аршановского сельсовета, Киштеева З.С.-директор МБУК Аршановский СДК, Аршанова Л.Ф.- библиотекарь Аршановской сельской библиотеки |
| 9 | Ликвидация очагов дикорастущей конопли и сорняков | до 15.08.2017 | Администрация Аршановского сельсовета, УУП |
| 10 | Вывоз бытового мусора | до 17.08.2017 | Администрация Аршановского сельсовета |

Глава Аршановского сельсовета                                               Н.А. Танбаев

Алтайского района Республики Хакасия

Приложение № 2 к решению

Совета депутатов Аршановского сельсовета

от 29.03.2017г. № 109

СОСТАВ

комиссии по выполнению мероприятий по озеленению, благоустройству и ведению санитарного порядка в населенных пунктах муниципального образования Аршановский сельсовет

Танбаев Н.А.-Глава Аршановского сельсовета

Сагалаков Н.Н. – руководитель МУП «Тепло»;

Киштеева З.С. – директор МБУК Аршановский СДК;

Доскожаева Н.Д. – заведующая Сартыковским СДК;

Карачаков В.И.. – председатель Общества инвалидов

Каштанова Н.Е.- председатель Совета ветеранов

Бурнакова А.А.-председатель Женсовета

Кыштымова Е.Г.- председатель Совета молодежи

Депутаты Совета депутатов Аршановского сельсовета