Российская Федерация

Республика Хакасия

Совет депутатов

Аршановского сельсовета

Алтайского района Республики Хакасия

## РЕШЕНИЕ

29.06.2022г.             	                   с. Аршаново			        № 147

## О ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Аршановского сельсовета на 2021 - 2023 годы» за 2021 год

Заслушав и обсудив информацию Главы Аршановского сельсовета о ходе реализации программы реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Аршановского сельсовета на 2021 - 2023 годы» за 2021 год, в соответствии со ст.29 Устава муниципального образования Аршановский сельсовет, Совет депутатов Аршановского сельсовета

РЕШИЛ:

1.Информацию о ходе реализации программы реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Аршановского сельсовета на 2021 - 2023 годы» за 2021 год принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать администрации Аршановского сельсовета направить свою работу на выполнение программы «Благоустройство территории Аршановского сельсовета на 2021 - 2023 годы».

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Аршановского сельсовета по бюджету, финансам и экономической политике (Мокина И.Г.).

4. Настоящее решение вступает в силу поле его принятия.

И.о.Главы Аршановского сельсовета	О.В.Нарылкова

Приложение к решению

Совета депутатов Аршановского сельсовета

от 29.06.2022 №147

## ОТЧЕТ

## о ходе реализации программы

## «Благоустройство территории Аршановского сельсовета на 2021 - 2023 годы»

## за 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятий | ## За период реализации с 2019 по 2021 годы |  | ## В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Результаты от программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## план | ## факт | ## 2021г. |  | ## 2022г. |  |  |  | ## 2023г. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## план | ## факт | ## план |  | ## факт |  | ## план |  | ## факт |  |  |
| 1 | Организация и проведение мероприятий по очистке территорий населенных пунктов (улиц, прилегающих к домам и учреждениям территорий), от мусора и бытовых отходов | ## 719,1 | ## 719,1 | ## 719,1 | ## 719,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Капитальный и текущий ремонт кровлей и фасадов объектов недвижимости | ## 1897,6 | ## 1897,6 | ## 1897,6 | ## 1897,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## Озеленение территории сельсовета: посадка деревьев, кустарников и цветов | ## 95,1 | ## 95,1 | ## 95,1 | ## 95,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## Изготовление баннеров (табличек) | ## 64,4 | ## 64,4 | ## 64,4 | ## 64,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 | ## Организация сбора, вывоза бытовых отходов и содержание мест их временного размещения, ликвидация несанкционированных свалок | ## 1299,0 | ## 1299,0 | ## 1299,0 | ## 1299,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 | ## Содержание детской площадки | ## 30,5 | ## 30,5 | ## 30,5 | ## 30,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7 | ## Текущий ремонт здания сельсовета | ## 1256,4 | ## 1256,4 | ## 1256,4 | ## 1256,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 8 | ## Кронирование тополей | ## 495,8 | ## 495,8 | ## 495,8 | ## 495,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 9 | ## Работы по расчистке территории и удалению растительности | ## 1185,3 | ## 1185,3 | ## 1185,3 | ## 1185,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |