Российская Федерация

Республика Хакасия

Совет депутатов

Аршановского сельсовета

Алтайского района Республики Хакасия

## РЕШЕНИЕ

29.06.2022г.             	                   с. Аршаново			        № 152

## О ходе реализации программы «Программа энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории Аршановского сельсовета Алтайского района на 2020 - 2024 годы» за 2021 год

Заслушав и обсудив информацию Главы Аршановского сельсовета о ходе реализации программы «Программа энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории Аршановского сельсовета Алтайского района на 2020 - 2024 годы»  за 2021 год, в соответствии со ст.29 Устава муниципального образования Аршановский сельсовет, Совет депутатов Аршановского сельсовета

РЕШИЛ:

1.Информацию о ходе реализации программы «Программа энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории Аршановского сельсовета Алтайского района на 2020 - 2024 годы»  за 2021 год принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать администрации Аршановского сельсовета направить свою работу на выполнение программы ««Программа энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории Аршановского сельсовета Алтайского района на 2020 - 2024 годы».

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Аршановского сельсовета по бюджету, финансам и экономической политике (Мокина И.Г.).

4. Настоящее решение вступает в силу после его принятия.

И.о.Главы Аршановского сельсовета	О.В.Нарылкова

Приложение к решению

Совета депутатов Аршановского сельсовета

от 29.06.2022 №152

## ОТЧЕТ

## о ходе реализации программы

## «Программа энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории Аршановского сельсовета Алтайского района на 2020 - 2024 годы»

## за 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятий | ## За период реализации с 2019 по 2021 годы |  | ## В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Результаты от программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## план | ## факт | ## 2021г. |  | ## 2022г. |  |  |  | ## 2023г. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## план | ## факт | ## план |  | ## факт |  | ## план |  | ## факт |  |  |
| 1 | Применение на объектах уличного освещения энергосберегающих технологий | ## 126,9 | ## 126,9 | ## 126,9 | ## 126,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Приобретение и установка электротоваров | ## 210,4 | ## 210,4 | ## 210,4 | ## 210,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## Электромонтажные работы | ## 260,6 | ## 260,6 | ## 260,6 | ## 260,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## Уличное освещение | ## 500,0 | ## 338,1 | ## 500,0 | ## 338,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |