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Российская Федерация
Республика Хакасия
Совет депутатов 
Аршановского сельсовета
Алтайского района Республики Хакасия

РЕШЕНИЕ
 
[bookmark: _GoBack]23.03.2023 г.                                        с. Аршаново	№191



О мероприятиях по проведению
благоустройства на  территории
Аршановского сельсовета

	В соответствии с пунктом 19 статьи 9 Устава муниципального образования Аршановский сельсовет, Совет депутатов Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия РЕШИЛ:
	
	1. Организовать в период с 01 апреля до 01 октября 2023 года проведение мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории населенных пунктов Аршановского сельсовета.
2. Утвердить план мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Аршановского сельсовета  в 2023 году согласно приложению № 1.
3. Провести с 10 апреля по 10 мая 2023 года месячник по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории населенных пунктов Аршановского сельсовета.
4.Организовать 14 апреля и 15 сентября 2023 года всеобщие субботники по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов Аршановского сельсовета.
5. Утвердить состав комиссии по выполнению мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Аршановского сельсовета согласно приложению № 2.
	


Глава Аршановского сельсовета                                             Л.Н.Сыргашев





Приложение  1 к решению
                                                                        Совета депутатов Аршановского сельсовета 
от 23.03.2023 № 191

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на
территории Аршановского сельсовета

	№
	Наименование мероприятий
	Сроки исполнения
	Ответственные лица

	I этап

	1
	Приведение в надлежащее состояние памятника
	до 05.05.2023
	Администрация Аршановского сельсовета

	2
	Оформление фасадов зданий и  общих территорий элементами благоустройства к 9 Мая 
	До 07.05.2023г.
	Администрация Аршановского сельсовета, руководители учреждений, жители села

	3
	Санитарная уборка кладбищ
	До 25.04.2023
	Администрация Аршановского сельсовета

	4
	Уборка улиц от мусора, организация субботников
	С 12 апреля по 12 мая 2023 года
	Тохтобин В.И., Райков Р.Б.-ул.Мира, 
Котожеков А.Р.-ул.Конгарова, ул. Чертыгашева,
Котожеков Г.И.-ул.Сунчугашева,Геологическая,
Сагояков В.В.-ул.Ленина, ул.Килижекова,
Идигешев О.Г.-ул.Степная,
Подкопаев И.И.-ул.Победа, ул.Сахалин,
Мистрякова О.М. -ул.Ленина, Боргоякова Ю.Н.-ул.Конгарова

	5
	Проведение санитарной обрезки деревьев и кустарников
	до 01.06.2023
	Администрация Аршановского сельсовета

	6
	Посадка деревьев и кустарников
	до 01.06.2023
	Администрация Аршановского сельсовета, жители села

	7
	Подготовка клумб и посадка цветов
	До 10.06.2023г.
	Руководители учреждений и организаций всех форм собственности


	8
	Ликвидация несанкционированных свалок
	ежедекадно
	Администрация Аршановского сельсовета

	9
	Подготовка к конкурсу усадеб, учреждений ко Дню села
	Июнь-июль
	Руководители учреждений, жители села, депутаты

	II этап

	10
	Ремонт уличного освещения, дорожного полотна
	До 20.08.2023г.
	Администрация Аршановского сельсовета

	11
	Ликвидация очагов дикорастущей конопли и сорняков
	до 15.08.2023
	Администрация Аршановского сельсовета, УУП

	12
	Вывоз бытового мусора
	до 17.08.2023
	Администрация Аршановского сельсовета



                                                          












































Приложение 2 к решению
                                                                        Совета депутатов Аршановского сельсовета 
от 23.03.2023 191




СОСТАВ
комиссии по выполнению мероприятий по озеленению, благоустройству и ведению санитарного порядка в населенных пунктах муниципального образования Аршановский сельсовет


Сыргашев Л.Н.-Глава Аршановского сельсовета
Подкопаев А.Ю. – руководитель МКП «Тепло»;
Сергеева Н.Ю. – директор МБУК Аршановский СДК;
Пиримова Т.Ф. – заведующая Сартыковским СДК;
Саражакова В.Ф. – председатель Общества инвалидов
Каштанова Н.Е.-председатель Совета ветеранов.
Подкопаева А.А.- председатель женсовета
Кызласова Елена Геннадьевна-директор МБОУ Аршановская СШ
Депутаты Совета депутатов Аршановского сельсовета 
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