Российская Федерация

Республика Хакасия

Совет депутатов

Аршановского сельсовета

Алтайского района Республики Хакасия

РЕШЕНИЕ

23.03.2023 г.                                        с. Аршаново	№191

О мероприятиях по проведению

благоустройства на  территории

Аршановского сельсовета

В соответствии с пунктом 19 статьи 9 Устава муниципального образования Аршановский сельсовет, Совет депутатов Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия РЕШИЛ:

1. Организовать в период с 01 апреля до 01 октября 2023 года проведение мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории населенных пунктов Аршановского сельсовета.

2. Утвердить план мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Аршановского сельсовета  в 2023 году согласно приложению № 1.

3. Провести с 10 апреля по 10 мая 2023 года месячник по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории населенных пунктов Аршановского сельсовета.

4.Организовать 14 апреля и 15 сентября 2023 года всеобщие субботники по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов Аршановского сельсовета.

5. Утвердить состав комиссии по выполнению мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Аршановского сельсовета согласно приложению № 2.

Глава Аршановского сельсовета                                             Л.Н.Сыргашев

Приложение  1 к решению

Совета депутатов Аршановского сельсовета

от 23.03.2023 № 191

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на

территории Аршановского сельсовета

| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| I этап |  |  |  |
| 1 | Приведение в надлежащее состояние памятника | до 05.05.2023 | Администрация Аршановского сельсовета |
| 2 | Оформление фасадов зданий и общих территорий элементами благоустройства к 9 Мая | До 07.05.2023г. | Администрация Аршановского сельсовета, руководители учреждений, жители села |
| 3 | Санитарная уборка кладбищ | До 25.04.2023 | Администрация Аршановского сельсовета |
| 4 | Уборка улиц от мусора, организация субботников | С 12 апреля по 12 мая 2023 года | Тохтобин В.И., Райков Р.Б.-ул.Мира, Котожеков А.Р.-ул.Конгарова, ул. Чертыгашева, Котожеков Г.И.-ул.Сунчугашева,Геологическая, Сагояков В.В.-ул.Ленина, ул.Килижекова, Идигешев О.Г.-ул.Степная, Подкопаев И.И.-ул.Победа, ул.Сахалин, Мистрякова О.М. -ул.Ленина, Боргоякова Ю.Н.-ул.Конгарова |
| 5 | Проведение санитарной обрезки деревьев и кустарников | до 01.06.2023 | Администрация Аршановского сельсовета |
| 6 | Посадка деревьев и кустарников | до 01.06.2023 | Администрация Аршановского сельсовета, жители села |
| 7 | Подготовка клумб и посадка цветов | До 10.06.2023г. | Руководители учреждений и организаций всех форм собственности |
| 8 | Ликвидация несанкционированных свалок | ежедекадно | Администрация Аршановского сельсовета |
| 9 | Подготовка к конкурсу усадеб, учреждений ко Дню села | Июнь-июль | Руководители учреждений, жители села, депутаты |
| II этап |  |  |  |
| 10 | Ремонт уличного освещения, дорожного полотна | До 20.08.2023г. | Администрация Аршановского сельсовета |
| 11 | Ликвидация очагов дикорастущей конопли и сорняков | до 15.08.2023 | Администрация Аршановского сельсовета, УУП |
| 12 | Вывоз бытового мусора | до 17.08.2023 | Администрация Аршановского сельсовета |

Приложение 2 к решению

Совета депутатов Аршановского сельсовета

от 23.03.2023 191

СОСТАВ

комиссии по выполнению мероприятий по озеленению, благоустройству и ведению санитарного порядка в населенных пунктах муниципального образования Аршановский сельсовет

Сыргашев Л.Н.-Глава Аршановского сельсовета

Подкопаев А.Ю. – руководитель МКП «Тепло»;

Сергеева Н.Ю. – директор МБУК Аршановский СДК;

Пиримова Т.Ф. – заведующая Сартыковским СДК;

Саражакова В.Ф. – председатель Общества инвалидов

Каштанова Н.Е.-председатель Совета ветеранов.

Подкопаева А.А.- председатель женсовета

Кызласова Елена Геннадьевна-директор МБОУ Аршановская СШ

Депутаты Совета депутатов Аршановского сельсовета