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Российская Федерация

Республика Хакасия

Совет депутатов 
Аршановского сельсовета
Алтайского района Республики Хакасия
РЕШЕНИЕ

23.03.2023г.             
                   с. Аршаново


        № 197
	Об отчете о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Аршановского сельсовета на 2021-2023 годы» за 2022 год


Заслушав и обсудив информацию Главы Аршановского сельсовета об отчете о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Аршановского сельсовета на 2021-2023 годы»  за 2022 год, в соответствии со ст.29 Устава муниципального образования Аршановский сельсовет, Совет депутатов Аршановского сельсовета
РЕШИЛ:

1.Информацию об отчете о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Аршановского сельсовета на 2021-2023 годы» за 2022 год принять к сведению (прилагается).
2. Рекомендовать администрации Аршановского сельсовета направить свою работу на выполнение программы «Благоустройство территории Аршановского сельсовета на 2021-2023 годы» на 2023 год.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Аршановского сельсовета по бюджету, финансам и экономической политике (Мокина И.Г.).

4. Настоящее решение вступает в силу после его принятия.

Глава Аршановского сельсовета
Л.Н.Сыргашев
Приложение к решению 

Совета депутатов Аршановского сельсовета

от 23.03.2023 № 197
ОТЧЕТ

об исполнении программы

«Благоустройство территории Аршановского сельсовета на 2021-2023 годы»
наименование программы

период реализации 2022 г.

	№ 
п/п
	Наименование  
мероприятий
	За период реализации 2022 год
	В том числе по годам
	Результаты от программных мероприятий

	
	
	план
	факт
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	

	
	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	

	1
	Организация и проведение мероприятий по очистке территорий населенных пунктов (улиц, прилегающих к домам и учреждениям территорий), от мусора и бытовых отходов
	1042,8
	1042,8
	1042,8
	1042,8
	
	
	
	
	

	2
	Озеленение территории сельсовета: посадка деревьев, кустарников и цветов
	0,5
	0,4
	0,5
	0,4
	
	
	
	
	

	3
	Изготовление и приобретение баннеров (табличек)
	74,4
	74,3
	74,4
	74,3
	
	
	
	
	

	4
	Организация сбора, вывоза бытовых отходов и содержание мест их временного размещения, ликвидация несанкционированных свалок
	320,0
	320,0
	320,0
	320,0
	
	
	
	
	

	5
	Текущий ремонт здания сельсовета
	2181,8
	2181,7
	2181,8
	2181,7
	
	
	
	
	

	6
	Кронирование тополей
	439,5
	439,5
	439,5
	439,5
	
	
	
	
	

	7
	Работы по расчистке территории и удалению растительности
	1342,5
	1342,5
	1342,5
	1342,5
	
	
	
	
	

	8
	Акарицидная (противоклещевая) и дератизационная обработка территории муниципального образования
	31,6
	31,6
	31,6
	31,6
	
	
	
	
	

	9
	Благоустройство и озеленение территорий общего пользования
	1081,0
	1080,9
	1081,0
	180,9
	
	
	
	
	

	10
	Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда
	1805,5
	1805,5
	1805,5
	1805,5
	
	
	
	
	


