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Российская Федерация
Республика Хакасия
Совет депутатов 
Аршановского сельсовета
Алтайского района Республики Хакасия

РЕШЕНИЕ

21.06.2023г.             	                   с. Аршаново			        №219


	[bookmark: _Hlk83019298]О ходе реализации программы «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия на 2020-2025 годы и на период до 2030 года»
 за 2022 год





    Заслушав и обсудив информацию Главы Аршановского сельсовета о ходе реализации программы «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия на 2020-2025 годы и на период до 2030 года» за 2022 год, в соответствии со ст.29 Устава муниципального образования Аршановский сельсовет, Совет депутатов Аршановского сельсовета

РЕШИЛ:

1.Информацию о ходе реализации программы «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия на 2020-2025 годы и на период до 2030 года»  за 2022 год принять к сведению (прилагается).
2. Рекомендовать администрации Аршановского сельсовета направить свою работу на выполнение программы «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия на 2020-2025 годы и на период до 2030 года».
	3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Аршановского сельсовета по бюджету, финансам и экономической политике (Мокина И.Г.).
	4. Настоящее решение вступает в силу после его принятия.



Глава Аршановского сельсовета	Л.Н.Сыргашев




Приложение к решению 
Совета депутатов Аршановского сельсовета
[bookmark: _GoBack]от 21.06.2023 №219

ОТЧЕТ
о ходе реализации программы
«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия на 2020-2025 годы и на период до 2030 года» 
за 2022 год


	№ 
п/п
	Наименование  
мероприятий
	За период реализации 2022 год
	В том числе по годам
	Результаты от программных мероприятий

	
	
	план
	факт
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	

	
	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	

	1
	Капитальный и текущий ремонт системы тепло/водоснабжения здания сельсовета
	827,6
	827,5
	827,6
	827,5
	
	
	
	
	

	2
	Капитальный и текущий ремонт зания котельной
	596,5
	596,5
	596,5
	596,5
	
	
	
	
	

	3
	Приобретение оборудования
	158,1
	158,1
	158,1
	158,1
	
	
	
	
	

	4
	Обслуживание теплосчетчиков
	20,0
	11,9
	20,0
	11,9
	
	
	
	
	

	5
	Покраска дымовой трубы
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	
	
	
	
	

	6
	Разработка ПСД на строительство гаража
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	
	
	
	
	

	7
	Капитальный ремонт крыши в здании котельной с. Аршаново
	1879,1
	1879,1
	1879,1
	1879,1
	
	
	
	
	

	8
	Капитальный и текущий ремонт ограждения на водозаборах с. Аршаново и а. Сартыков
	298,8
	298,7
	298,8
	298,7
	
	
	
	
	

	9
	Устройство площадки ТКО
	999,6
	999,6
	999,6
	999,6
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