Российская Федерация

Республика Хакасия

Совет депутатов

Аршановского сельсовета

Алтайского района Республики Хакасия

## РЕШЕНИЕ

21.06.2023г.             	                   с. Аршаново			        № 220

## О ходе реализации программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Аршановского сельсовета на 2018 - 2025 годы» за 2022 год

Заслушав и обсудив информацию Главы Аршановского сельсовета о ходе реализации программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Аршановского сельсовета на 2018 - 2025 годы» за 2022 год, в соответствии со ст.29 Устава муниципального образования Аршановский сельсовет, Совет депутатов Аршановского сельсовета

РЕШИЛ:

1.Информацию о ходе реализации программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Аршановского сельсовета на 2018 - 2025 годы» за 2022 год принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать администрации Аршановского сельсовета направить свою работу на выполнение программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Аршановского сельсовета на 2018 - 2025 годы».

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Аршановского сельсовета по бюджету, финансам и экономической политике (Мокина И.Г.).

4. Настоящее решение вступает в силу после его принятия.

Глава Аршановского сельсовета	Л.Н.Сыргашев

Приложение к решению

Совета депутатов Аршановского сельсовета

от 21.06.2023 №220

## ОТЧЕТ

## о ходе реализации программы

## «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Аршановского сельсовета на 2018 - 2025 годы»

## за 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятий | ## За период реализации 2022 г. |  | ## В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Результаты от программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## план | ## факт | ## 2022. |  | ## 2023. |  |  |  | ## 2024. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## план | ## факт | ## план |  | ## факт |  | ## план |  | ## факт |  |  |
| ## 1 | ## Паспортизация дорог местного значения | ## 50,0 | ## 0,0 | ## 50,0 | ## 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Приобретение дорожных знаков и устройство дорожной разметки | ## 93,3 | ## 93,3 | ## 93,3 | ## 93,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## Ремонт асфальтного покрытия, ямочный ремонт и подсыпка | ## 4006,1 | ## 4006,1 | ## 4006,1 | ## 4006,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## Ремонт асфальтного покрытия, ямочный ремонт и подсыпка (РХ) | ## 2000,0 | ## 1975,8 | ## 2000,0 | ## 1975,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |