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Российская Федерация
Республика Хакасия
Совет депутатов 
Аршановского сельсовета
Алтайского района Республики Хакасия

РЕШЕНИЕ

21.06.2023г.             	                   с. Аршаново			        № 220


	[bookmark: _Hlk83019298]О ходе реализации программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Аршановского сельсовета на 2018 - 2025 годы» за 2022 год





Заслушав и обсудив информацию Главы Аршановского сельсовета о ходе реализации программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Аршановского сельсовета на 2018 - 2025 годы» за 2022 год, в соответствии со ст.29 Устава муниципального образования Аршановский сельсовет, Совет депутатов Аршановского сельсовета

РЕШИЛ:

1.Информацию о ходе реализации программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Аршановского сельсовета на 2018 - 2025 годы» за 2022 год принять к сведению (прилагается).
2. Рекомендовать администрации Аршановского сельсовета направить свою работу на выполнение программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Аршановского сельсовета на 2018 - 2025 годы».
	3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Аршановского сельсовета по бюджету, финансам и экономической политике (Мокина И.Г.).
	4. Настоящее решение вступает в силу после его принятия.




Глава Аршановского сельсовета	Л.Н.Сыргашев




Приложение к решению 
Совета депутатов Аршановского сельсовета
[bookmark: _GoBack]от 21.06.2023 №220

ОТЧЕТ
о ходе реализации программы
«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Аршановского сельсовета на 2018 - 2025 годы»
за 2022 год


	№ 
п/п
	Наименование  
мероприятий
	За период реализации 2022 г.
	В том числе по годам
	Результаты от программных мероприятий

	
	
	план
	факт
	2022.
	2023.
	2024.
	

	
	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	

	1
	Паспортизация  дорог местного значения
	50,0
	0,0
	50,0
	0,0
	
	
	
	
	

	2
	Приобретение дорожных знаков и устройство дорожной разметки
	93,3
	93,3
	93,3
	93,3
	
	
	
	
	

	3
	Ремонт асфальтного покрытия, ямочный ремонт и подсыпка
	4006,1
	4006,1
	4006,1
	4006,1
	
	
	
	
	

	4
	Ремонт асфальтного покрытия, ямочный ремонт и подсыпка (РХ)
	2000,0
	1975,8
	2000,0
	1975,8
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