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Российская Федерация

Республика Хакасия

Совет депутатов 
Аршановского сельсовета
Алтайского района Республики Хакасия
РЕШЕНИЕ

20.03.2024 г.             
                   с. Аршаново


        № 287
	Об отчете о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Аршановского сельсовета на 2021-2023 годы» за 2023 год


Заслушав и обсудив информацию Главы Аршановского сельсовета об отчете о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Аршановского сельсовета на 2021-2023 годы»  за 2023 год, в соответствии со ст.29 Устава муниципального образования Аршановский сельсовет, Совет депутатов Аршановского сельсовета
РЕШИЛ:

1.Информацию об отчете о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Аршановского сельсовета на 2021-2023 годы» за 2023 год принять к сведению (прилагается).
2. Рекомендовать администрации Аршановского сельсовета направить свою работу на выполнение программы «Благоустройство территории Аршановского сельсовета на 2024-2026 годы» на 2024 год.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Аршановского сельсовета по бюджету, финансам и экономической политике (Мокина И.Г.).

4. Настоящее решение вступает в силу после его принятия.

Глава Аршановского сельсовета
Л.Н.Сыргашев
Приложение к решению 

Совета депутатов Аршановского сельсовета

от 20.03.2024 № 287
ОТЧЕТ

об исполнении программы

«Благоустройство территории Аршановского сельсовета на 2021-2023 годы»
наименование программы

период реализации 2023г.

	№ 
п/п
	Наименование  
мероприятий
	За период реализации 2023 год
	В том числе по годам
	Результаты от программных мероприятий

	
	
	план
	факт
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	

	
	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	

	1
	Организация и проведение мероприятий по очистке территорий населенных пунктов (улиц, прилегающих к домам и учреждениям территорий), от мусора и бытовых отходов
	1250,0
	1124,3
	1250,0
	1124,3
	
	
	
	
	

	2
	Капитальный и текущий ремонт кровлей и фасадов объектов недвижимости
	10,6
	10,6
	10,6
	10,6
	
	
	
	
	

	3
	Озеленение территории сельсовета: посадка деревьев, кустарников и цветов
	8,7
	8,6
	8,7
	8,6
	
	
	
	
	

	4
	Изготовление и приобретение баннеров (табличек)
	100,0
	59,3
	100,0
	59,3
	
	
	
	
	

	5
	Организация сбора, вывоза бытовых отходов и содержание мест их временного размещения, ликвидация несанкционированных свалок
	1200,0
	1199,8
	1200,0
	1199,8
	
	
	
	
	

	6
	Текущий ремонт здания сельсовета
	2716,0
	2716,0
	2716,0
	2716,0
	
	
	
	
	

	7
	Кронирование тополей
	600,0
	438,6
	600,0
	438,6
	
	
	
	
	

	8
	Акарицидная (противоклещевая) и дератизационная обработка территории муниципального образования
	44,475
	44,474
	44,475
	44,474
	
	
	
	
	

	9
	Благоустройство и озеленение территорий общего пользования
	3373,223
	3132,8
	3373,223
	3132,8
	
	
	
	
	

	10
	Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда
	1212,0
	1028,7
	1212,0
	1028,7
	
	
	
	
	

	11
	Обустройство детской игровой площадки «Детский дворик» с. Аршаново
	5477,3
	5477,3
	5477,3
	5477,3
	
	
	
	
	

	12
	Устройство покрытия детской площадки с. Аршаново
	4913,0
	615,8
	4913,0
	615,8
	
	
	
	
	

	13
	Установка видеонаблюдения на территории МО Аршановский сельсовет
	1500,0
	0,0
	1500,0
	0,0
	
	
	
	
	

	14
	Выполнение работ по благоустройству - размещение модульной раздевалки для хоккеистов с. Аршаново
	1500,0
	592,0
	1500,0
	592,0
	
	
	
	
	

	15
	Выполнение работ по благоустройству - размещение хоккейной коробки с. Аршаново
	2015,0
	1716,5
	2015,0
	1716,5


	
	
	
	
	


