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Российская Федерация

Республика Хакасия

Совет депутатов 
Аршановского сельсовета
Алтайского района Республики Хакасия
РЕШЕНИЕ

20.03.2024г.             
                   с. Аршаново


        № 293
	Об отчете о реализации муниципальной программы «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия на 2020-2025 годы и на период до 2030 года» за 2023 год


Заслушав и обсудив информацию Главы Аршановского сельсовета об отчете о реализации муниципальной программы «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия на 2020-2025 годы и на период до 2030 года»  за 2023 год, в соответствии со ст.29 Устава муниципального образования Аршановский сельсовет, Совет депутатов Аршановского сельсовета
РЕШИЛ:

1.Информацию об отчете о реализации муниципальной программы Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия на 2020-2025 годы и на период до 2030 года» за 2023 год принять к сведению (прилагается).
2. Рекомендовать администрации Аршановского сельсовета направить свою работу на выполнение программы «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия на 2020-2025 годы и на период до 2030 года» на 2024 год.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Аршановского сельсовета по бюджету, финансам и экономической политике (Мокина И.Г.).

4. Настоящее решение вступает в силу после его принятия.

Глава Аршановского сельсовета
Л.Н.Сыргашев
Приложение к решению 

Совета депутатов Аршановского сельсовета

от 20.03.2024 № 293
ОТЧЕТ

об исполнении программы

«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия на 2020-2025 годы и на период до 2030 года»
наименование программы

период реализации 2023 г.
	№ 
п/п
	Наименование  
мероприятий
	За период реализации 2023 год
	В том числе по годам
	Результаты от программных мероприятий

	
	
	план
	факт
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	

	
	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	

	1
	Капитальный и текущий ремонт зания котельной
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	
	
	
	
	

	2
	Приобретение оборудования
	150,0
	0,0
	150,0
	0,0
	
	
	
	
	

	3
	Обслуживание теплосчетчиков
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	
	
	
	
	

	4
	Строительство гаража
	41950,710
	0,0
	41950,710
	0,0
	
	
	
	
	

	5
	Капитальный и текущий ремонт ограждения на водозаборах с. Аршаново и а. Сартыков
	760,1
	760,0
	760,1
	760,0
	
	
	
	
	

	6
	Отмостка дымовой трубы в здании котельной
	68,3
	68,3
	68,3
	68,3
	
	
	
	
	


