Российская Федерация
Республика Хакасия
Алтайский район
Глава Аршановского сельсовета



РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.07.2023											№ 38

с. Аршаново


[bookmark: _GoBack]
	О разработке Схемы теплоснабжения Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия на период 2023-2025 годы




В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 191-ФЗ                                   «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации                        от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» Руководствуясь статьями 41, 47 Устава муниципального образования Аршановский сельсовет

1. Разработать Схему теплоснабжения Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия на период 2023-2025 годы в соответствии с Планом-графиком (приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

 


Глава Аршановского сельсовета					Л.Н. Сыргашев 

Приложение 1 
к распоряжению главы Аршановского сельсовета
от 03.07.2023 № 38

ПЛАН-ГРАФИК
разработки Схемы теплоснабжения Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия на период 2023-2025 годы (далее – Схемы теплоснабжения)

	№
п/п
	Наименование мероприятий
	Ответственный
исполнитель
	Сроки
исполнения
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Размещение уведомления о начале разработки проекта Схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации
	Администрация Аршановского сельсовета
	в течение
3 календарных дней с даты издания распоряжения
	в соответствии с п. п. 15, 16 требований
к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, распоряжением Главы Аршановского сельсовета 

	2
	Разработка проекта Схемы теплоснабжения 
	Администрация Аршановского сельсовета
	не менее 20 календарных дней со дня размещения уведомления о начале разработки проекта Схемы теплоснабжения на сайте
	в соответствии с п. 44 требований
к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154

	3
	Размещение проекта Схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации с указанием адреса, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора
	Администрация Аршановского сельсовета 
	не менее 20 и не более 30 календарных дней со дня размещения проекта Схемы теплоснабжения
	проект Схемы теплоснабжения подлежит размещению в полном объеме, за исключением сведений,
составляющих государственную тайну, сведения о размещении проекта Схемы теплоснабжения на официальном сайте подлежат опубликованию в газете «Сельская правда»

	5
	Рассмотрение проекта Схемы теплоснабжения путём организации публичных слушаний 
	Администрация Аршановского сельсовета
	не позднее 15 календарных дней от даты опубликования информации о времени и месте проведения публичных слушаний

	по итогам публичных слушаний составляется протокол

	6
	Составления протокола и размещение его на официальном сайте администрации Алтайского района
	Администрация Аршановского сельсовета
	в течение 3 рабочих дней со дня проведения слушаний
	в соответствии с п. п. 22, 24 требований
к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154

	7
	Утверждение Схемы теплоснабжения постановлением администрации Аршановского сельсовета 
	Администрация Аршановского сельсовета
	в течение 3 рабочих дней после проведения слушаний
	размещение Схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации







