Российская Федерация

Республика Хакасия

Алтайский район

Глава Аршановского сельсовета

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.07.2023											№ 38

с. Аршаново

О разработке Схемы теплоснабжения Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия на период 2023-2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 191-ФЗ                                   «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации                        от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» Руководствуясь статьями 41, 47 Устава муниципального образования Аршановский сельсовет

- Разработать Схему теплоснабжения Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия на период 2023-2025 годы в соответствии с Планом-графиком (приложение 1).

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Аршановского сельсовета					Л.Н. Сыргашев

Приложение 1

к распоряжению главы Аршановского сельсовета

от 03.07.2023 № 38

ПЛАН-ГРАФИК

разработки Схемы теплоснабжения Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия на период 2023-2025 годы (далее – Схемы теплоснабжения)

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Размещение уведомления о начале разработки проекта Схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации | Администрация Аршановского сельсовета | в течение 3 календарных дней с даты издания распоряжения | в соответствии с п. п. 15, 16 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, распоряжением Главы Аршановского сельсовета |
| 2 | Разработка проекта Схемы теплоснабжения | Администрация Аршановского сельсовета | не менее 20 календарных дней со дня размещения уведомления о начале разработки проекта Схемы теплоснабжения на сайте | в соответствии с п. 44 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 |
| 3 | Размещение проекта Схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации с указанием адреса, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора | Администрация Аршановского сельсовета | не менее 20 и не более 30 календарных дней со дня размещения проекта Схемы теплоснабжения | проект Схемы теплоснабжения подлежит размещению в полном объеме, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, сведения о размещении проекта Схемы теплоснабжения на официальном сайте подлежат опубликованию в газете «Сельская правда» |
| 5 | Рассмотрение проекта Схемы теплоснабжения путём организации публичных слушаний | Администрация Аршановского сельсовета | не позднее 15 календарных дней от даты опубликования информации о времени и месте проведения публичных слушаний | по итогам публичных слушаний составляется протокол |
| 6 | Составления протокола и размещение его на официальном сайте администрации Алтайского района | Администрация Аршановского сельсовета | в течение 3 рабочих дней со дня проведения слушаний | в соответствии с п. п. 22, 24 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 |
| 7 | Утверждение Схемы теплоснабжения постановлением администрации Аршановского сельсовета | Администрация Аршановского сельсовета | в течение 3 рабочих дней после проведения слушаний | размещение Схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации |