Российская   Федерация

Республика  Хакасия

Алтайский район

Администрация Аршановского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 48

22.05.2013г.	с. Аршаново

О подготовке к ОЗП

на 2013-2014 гг.

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 9 Устава муниципального образования Аршановский сельсовет, в целях своевременной и качественной подготовки объектов ЖКХ к ОЗП на 2013-2014гг.,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию для координации работ по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования Аршановский сельсовет  к работе в осенне-зимний период 2013-2014 года и утвердить ее состав (Приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке к ОЗП на 2013-2014 гг. (Приложение 2).

3.Контроль  за  исполнением  данного  постановления  оставляю  за  собой.

Глава Аршановского сельсовета                                                   Н.А. Танбаев

Приложение 1

к постановлению администрации

Аршановского сельсовета

от 22.05.2013г. г. № 48

СОСТАВ

комиссии для координации работ по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Аршановский сельсовет  к работе в осенне-зимний период 2013-2014 года

Танбаев                                                         -   Глава Аршановского сельсовета

Николай Александрович

Сагалаков 	                                                    - Руководитель МУП «Тепло»

Никанор Николаевич

Члены комиссии:

Подкопаев 	                                                     - мастер котельной МУП «Тепло»

Юрий Антонович

Котожекова                                                      - главный бухгалтер Администрации

Карина Викторовна	                                          Аршановского сельсовета

Аева

Валентина Николаевна                                  - директор МБОУ Аршановской СОШ

(по согласованию)

Киштеева 	                                                       - директор МБУК Аршановский СДК

Зинаида Самуиловна	                                          (по согласованию)

Приложение 2

к постановлению администрации

Аршановского сельсовета

от 22.05.2013г. г. № 48

План мероприятий по подготовке к ОЗП на 2013-2014гг.

| № п/п | Ремонтные работы | Срок исполнен. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Провести обслуживание электронасосов: протяжка анкерных болтов, замена сальниковой набивки. Протяжка соединительных наконечников электропроводов на электродвигателях и пускателях. | ежемесячно |
| 2 | Приобрести клапан обратный 16ч 42р ф 50 в количестве 2х штук. | Апрель |
| 3 | Провести дефектовку всех задвижек теплотрассы, дефектовку котлов № 1,2,3,4. Провести профилактический ремонт дымососов. | Май |
| 4 | Заменить 14 колосников. | май |
| 5 | Провести гидравлические испытания тепловых энергоустановок | май |
| 6 | Провести частичный ремонт кровли котельной. | май |
| 7 | Промывка системы отопления, котлоагрегатов. | июнь |
| 8 | Провести косметический ремонт котельной | сентябрь |
| 9 | Установить тепловычислитель в котельной | июнь |