Российская Федерация

Республика Хакасия

Алтайский район

Администрация Аршановского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2012 г.	                                                           № 102 а

с. Аршаново

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их формирования и реализации, Порядка проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ в Аршановском сельсовете

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.47 Устава муниципального образования Аршановский сельсовет, в целях упорядочения разработки и реализации долгосрочных целевых программ, обеспечения эффективности и рационального использования средств местного бюджета,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Порядок принятия решений о разработке долгосрочных  целевых программ и их формирования и реализации в Аршановском сельсовете согласно приложению № 1.

- Утвердить Порядок проведения и критерии  оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ в Аршановском сельсовете согласно приложению № 2.

- Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на  главного бухгалтера  администрации Аршановского сельсовета К.В. Котожекову.

- Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава Аршановского сельсовета	Н.А. Танбаев

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Аршановского сельсовета

от 11.10.2012 № 102а

ПОРЯДОК

принятия решений о разработке долгосрочных  целевых программ и их формирования и реализации в Аршановском сельсовете

Настоящий Порядок принятия решений о разработке долгосрочных  целевых программ и их формирования и реализации в Аршановском сельсовете (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Аршановский сельсовет.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

1) долгосрочная целевая программа (далее - программа) - увязанный по задачам, ресурсам и срокам реализации комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное решение наиболее значимых проблем в области социального, экономического, экологического, культурного и иного развития муниципального образования, предусматривающих целевое финансирование за счет средств местного бюджета, иных источников; по вопросам местного значения.

## 2) муниципальный заказчик программы – администрация муниципального образования (органы администрации муниципального образования, отвечающие за разработку, утверждение и реализацию программы);

## 3) исполнитель программы - администрация муниципального образования (органы администрации муниципального образования, обеспечивающие реализацию программы).

## 1.2. Программы реализуются за счет средств местного бюджета.

## 1.3. Программа разрабатывается на срок не менее трех лет.

## 1.4. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программ  утверждается муниципальным правовым актом администрации муниципального образования в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе в соответствии  муниципальным правовым актом администрации муниципального образования об утверждении программы.

## 1.5. При разработке программы и осуществлении контроля за ее реализацией выделяются следующие этапы:

## 1) порядок принятия решений для программной разработки;

## 2) разработка программы;

## 3) финансирование реализации программы;

## 4) управление исполнением программы и контроль за ходом ее выполнения.

## 2. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПРОГРАММНОЙ РАЗРАБОТКИ

## 2.1. Инициаторами постановки проблем для решения программными методами могут выступать органы администрации, любые юридические и физические лица, непосредственно заинтересованные в программной разработке либо представительный орган муниципального образования.

## 2.2. Задачи и мероприятия программы не могут дублировать задачи и мероприятия других целевых программ.

## 2.3. Отбор проблем для программной разработки и их решения определяется следующими критериями:

## - соответствие приоритетам социально-экономического развития муниципального образования;

## - необходимость муниципальной поддержки для решения проблемы в установленные сроки;

## - значимость проблемы, комплексный характер;

## - повышение доступности и качества муниципальных услуг, снижение расходов на их оказание.

## 2.4. Предложения о программной разработке проблем направляются в администрацию муниципального образования (либо в орган администрации муниципального образования, в соответствии с ведомственной принадлежностью) не позднее 1 июня текущего года.

## 2.5. Администрация Аршановского сельсовета с учетом полученных предложений проводят разработку, обоснование концепций программ и в срок до 1 сентября текущего года направляют их  в централизованную бухгалтерию.

## Концепция целевой программы должна включать следующие разделы:

## а) изложение сути проблемы;

## б) обоснование соответствия целей и задач программы целям и задачам социально-экономического развития муниципального образования на долгосрочный период;

## б) обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом;

## в) возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы;

## г) сроки и этапы решения проблемы программно-целевым методом;

## д) предложения по целям и задачам целевой программы, целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценивать ход реализации целевой программы по годам;

## е) оценку потребности в ресурсах, включая финансовые, материальные, трудовые;

## ж) предварительную оценку ожидаемой эффективности и результативности предлагаемого варианта решения проблемы;

## ж) предложения по выбору муниципального заказчика программы (заказчика - координатора);

## з) примерный перечень программных мероприятий.

## 2.6. Централизованная бухгалтерия рассматривает представленные концепции программ, подготавливает заключение о необходимости решения проблем программными методами на муниципальном уровне и в срок до 01 октября текущего года.

## 2.7.  При положительном заключении Глава Администрация Аршановского сельсовета принимает решение о разработке программы с указанием основных целей и задач, разработчика или состава рабочей группы по разработке проекта программы, срока разработки проекта программы.

## 2.8. При отрицательном заключении дается мотивированный ответ инициатору разработки программы.

## 3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ

## 3.1. Разработчик программы осуществляет непосредственную разработку проекта программы.

## 3.2. Муниципальный заказчик программы несет ответственность за своевременную и качественную подготовку проекта программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

## 3.3. К проекту программы прилагаются:

## 3.3.1. пояснительная записка, включающая объем предполагаемых затрат на решение имеющихся проблем, ожидаемый эффект от реализации программы;

## 3.3.2. финансово-экономическое обоснование;

## 3.3.3. бюджетная заявка согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

## 3.4. Муниципальным заказчиком проект программы представляется в срок до 05 октября на утверждение  Главе  администрации Аршановского сельсовета.

## 3.5. Программа утверждается муниципальным правовым актом администрации муниципального образования.

## 4. ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

## 4.1. Муниципальные заказчики представляют в Администрацию Аршановского сельсовета бюджетные заявки с обоснованиями направления расходов на финансирование утвержденных программ в целом и в разрезе программных мероприятий в срок до 01 ноября текущего года для формирования проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

## 4.2. На основании бюджетных заявок Администрация Аршановского сельсовета формирует перечень программ, принимаемый к финансированию из местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, с указанием объемов финансирования программ в срок для формирования проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

## 4.3. По отдельным программным мероприятиям, не обеспеченным источниками финансирования, муниципальным заказчиком подготавливаются предложения о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на их реализацию или о досрочном прекращении их реализации.

## 4.4. Перечень программ с указанием объемов финансирования входит в состав приложений к проекту решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

## 5. УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЕМ

## ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

## 5.1. Текущее управление реализацией программы осуществляется муниципальным заказчиком программы.

## 5.2. Муниципальный заказчик программы ежеквартально до 10 числа, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 20 января  очередного финансового года направляет в Администрацию Аршановского сельсовета отчет об исполнении программы по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

## Ежегодный доклад муниципального заказчика программы об исполнении программы должен содержать оценку эффективности ее реализации, динамики финансирования и выполнения за весь период реализации программы и по планируемым мероприятиям на очередной финансовый год.

## При составлении доклада муниципальный заказчик программы руководствуется Порядком проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ.

## 5.3. Централизованная бухгалтерия ежегодно, до 01 марта текущего года, представляет Главе администрации Аршановского сельсовета сводную информацию о ходе реализации программ за отчетный год.

## 5.4. Проекты муниципального правового акта администрации муниципального образования о внесении изменений в муниципальный  правовой  акт администрации муниципального образования об утверждении долгосрочных целевых программ разрабатываются и представляются муниципальными заказчиками программ в администрацию муниципального образования.

Приложение 1

к Порядку принятия решений о

разработке долгосрочных

целевых программ и их

формирования и реализации в

Аршановском сельсовете

### I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | (указываются наименование, номер и дата правового акта и иные документы, послужившие основанием для разработки программы) |
| Заказчик программы |  |
| Разработчик программы | (указывается разработчик программы) |
| Цели и задачи программы |  |
| Этапы и сроки реализации программы |  |
| Целевые индикаторы и показатели результативности | целевые индикаторы и показатели результативности должны соответствовать поставленным целям программы и отражать ожидаемое изменение показателей, характеризующих обозначенную проблему |
| Объемы и источники финансирования |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы в целом и по годам |  |
| Ответственный исполнитель за реализацию программы |  |
| Система организации контроля за исполнением программы |  |

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

(рекомендуемая форма)

| № п/п | Программные мероприятия | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  | Ответственный исполнитель за реализацию программы | Ожидаемый результат от программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20__ г. | 20__г. | 20__г. |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к Порядку принятия решений о

разработке долгосрочных

целевых программ и их

формирования и реализации в

Аршановском сельсовете

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА

на финансирование программы

| № п/п | Мероприятия программы | Объем ассигнований из бюджета, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20___ г. | 20___ г. | 20___ г. |
|  | Итого |  |  |  |

Приложение 3

к Порядку принятия решений о

разработке долгосрочных

целевых программ и их

формирования и реализации в

Аршановском сельсовете

## ОТЧЕТ

## об исполнении программы

## ___________________________________________

## наименование программы

## период реализации ___________________________ г.

## Утверждение программы муниципальным правовым актом администрации муниципального образования от ___________________ № ________

| № п/п | Наименование мероприятий | ## За период реализации с ___ по ___ годы |  | ## В том числе по годам |  |  |  |  |  | ## Результаты от программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## план | ## факт | ## 20__г. |  | ## 20__г. |  | ## 20__г. |  |  |
|  |  |  |  | ## план | ## факт | ## план | ## факт | ## план | ## факт |  |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Аршановского сельсовета

## от 11.10.2012 № 102а

## ПОРЯДОК

## проведения и критерии  оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ в наименование  муниципального образования

## 1. Настоящий Порядок проведения и критерии  оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ в наименование  муниципального образования (далее - Порядок) устанавливает порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ.

## 2. По каждой долгосрочной муниципальной целевой программе  (далее – программа) ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

# 3. Для оценки эффективности реализации долгосрочной программы применяются целевые индикаторы и показатели результативности, указанные в паспорте программы.

# 3. Оценка эффективности реализации программы осуществляется муниципальным заказчиком программы по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и за весь период реализации программы после завершения ее реализации по балльной системе:

# при выполнении целевого индикатора на 100% - 1 балл;

# при выполнении целевого индикатора на 50% - 0,5 балла;

# при невыполнении целевого индикатора - 0 баллов. Эффективность определяется путем суммирования баллов и определения ее степени по сравнению с предыдущим годом. Если:

# эффективность снижена по сравнению с прошлым годом - результат «отрицательный»;

# эффективность на уровне предыдущего года - равна «0»;

# эффективность выше уровня предыдущего года - результат «положительный».

# Эффективность программ первого года реализации определяется путем достижения ожидаемых конечных результатов реализации программы за первый год ее реализации.

# 4. Муниципальный заказчик программы представляет Главе администрации Аршановского сельсовета информацию об оценке эффективности реализации программы.