проект

Российская Федерация

Республика Хакасия

Совет депутатов

Аршановского сельсовета

Алтайского района Республики Хакасия

## РЕШЕНИЕ

______2022г.             	                   с. Аршаново			        № ___

## О ходе реализации программы «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия на 2020-2025 годы и на период до 2030 года» ## за 2021 год

## Заслушав и обсудив информацию Главы Аршановского сельсовета о ходе реализации программы «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия на 2020-2025 годы и на период до 2030 года» за 2021 год, в соответствии со ст.29 Устава муниципального образования Аршановский сельсовет, Совет депутатов Аршановского сельсовета

РЕШИЛ:

1.Информацию о ходе реализации программы «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия на 2020-2025 годы и на период до 2030 года»  за 2021 год принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать администрации Аршановского сельсовета направить свою работу на выполнение программы «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия на 2020-2025 годы и на период до 2030 года».

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Аршановского сельсовета по бюджету, финансам и экономической политике (Мокина И.Г.).

4. Настоящее решение вступает в силу после его принятия.

И.о.Главы Аршановского сельсовета	О.В.Нарылкова

Приложение к решению

Совета депутатов Аршановского сельсовета

от ____2022 №__

## ОТЧЕТ

## о ходе реализации программы

## «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия на 2020-2025 годы и на период до 2030 года»

## за 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятий | ## За период реализации с 2019 по 2021 годы |  | ## В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Результаты от программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## план | ## факт | ## 2021г. |  | ## 2022г. |  |  |  | ## 2023г. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## план | ## факт | ## план |  | ## факт |  | ## план |  | ## факт |  |  |
| ## 1 | ## Капитальный ремонт водонапорной башни | ## 2991,3 | ## 2991,3 | ## 2991,3 | ## 2991,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Капитальный и текущий ремонт системы тепло/водоснабжения здания сельсовета | ## 2547,7 | ## 2547,7 | ## 2547,7 | ## 2547,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## Покраска дымовой трубы | ## 74,4 | ## 74,4 | ## 74,4 | ## 74,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## Водоснабжения жителям МО Аршановский сельсовет, находящиеся в трудной жизненной ситуации в связи с эпидемией коронавируса | ## 375,7 | ## 375,7 | ## 375,7 | ## 375,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 | ## Разработка ПСД на строительство гаража | ## 900,0 | ## 900,0 | ## 900,0 | ## 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 | ## Установка видеонаблюдения на территории водозабора в с. Аршаново | ## 83,6 | ## 83,6 | ## 83,6 | ## 83,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7 | ## Капитальный и текущий ремонт ограждения на водозаборах с. Аршаново и а. Сартыков | ## 110,0 | ## 110,0 | ## 110,0 | ## 110,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |