Российская   Федерация

Республика  Хакасия

Алтайский район

Глава Аршановского сельсовета

РАСПОЯРЖЕНИЕ

№ 77

26.09.2013г.	с. Аршаново

О создании комиссии по принятию объектов администрации Аршановского сельсовета к работе в осенне-зимний период 2013-2014 года

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов Аршановского сельсовета к работе в осенне-зимний период 2013-2014 года, руководствуясь ст. 9 Устава муниципального образования Аршановский сельсовет,

1. Создать Комиссию по принятию объектов администрации Аршановского сельсовета к работе в осенне-зимний период 2013-2014 года и утвердить ее состав (приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов администрации Аршановского сельсовета к работе в осенне-зимний период (далее ОЗП) 2013-2014 года (приложение 2).

3. Контроль  за  исполнением  данного  распоряжения  оставляю  за  собой.

И.о.Главы Аршановского сельсовета                                                   О.В. Нарылкова

Приложение 1

к распоряжению Главы

Аршановского сельсовета

от 26.09.2013г. г. № 77

Состав комиссии

по принятию объектов администрации Аршановского сельсовета к работе

в осенне-зимний период 2013-2014 года (далее комиссия)

| Председатель комиссии: Нарылкова О.В. | -специалист 1 категории Администрации Аршановского сельсовета |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
| Сагалаков Н.Н. | - руководитель МУП «Тепло» |
| Подкопаев Ю.А. | -мастер котельной МУП «Тепло». |

Приложение 2

к распоряжению Главы

Аршановского сельсовета

от 26.09.2013г. г. № 77

План мероприятий

по подготовке объектов администрации Аршановского сельсовета к работе

в осенне-зимний период 2013-2014 года.

| № п/п | Мероприятия | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Провести обследование здания администрации Аршановского сельсовета по выполнению теплового контура; | до 27.09.2013 |
| 2. | Провести обследование соединений оборудования теплового пункта с водопроводом здания администрации Аршановского сельсовета; | до 27.09.2013 |
| 3. | Провести обследование состояние трубопроводов, запорной арматуры и фильтров в тепловом пункте здания администрации Аршановского сельсовета; | до 27.09.2013 |
| 4. | Осуществить контроль по проведению гидравлических испытаний, системы отопления здания администрации Аршановского сельсовета; | до 27.09.2013 |
| 5. | Осуществить контроль по проведению гидравлических испытаний, тепловых пунктов здания администрации Аршановского сельсовета; | до 27.09.2013 |
| 6. | Провести обследование здания администрации Аршановского сельсовета о наличии приборов учета тепловой энергии в тепловом пункте. | до 27.09.2013 |
| 7. | Осуществить контроль по промывке запорной арматуры здания администрации Аршановского сельсовета; | до 27.09.2013 |
| 8. | Подготовить акт сверки задолженности за поставленную тепловую энергию. | до 27.09.2013 |